1. Phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW

| Mã | Hạng mục | Công sức | Nhóm | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M | Must | Cần xác định tài khoản để quản lý thông tin và hoạt động mượn sách. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M | Must | Giúp độc giả tìm được sách cần mượn, là chức năng cốt lõi của MVP. |
| 3 | Mượn sách online, giới hạn số sách | L | Must | Là chức năng chính của hệ thống và cần giới hạn số sách để quản lý việc mượn. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S | Could | Tăng sự tiện lợi nhưng có thể xử lý gia hạn trực tiếp tại thư viện ở Release 1. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết, kèm thông báo | M | Should | Có giá trị khi sách hết nhưng MVP vẫn có thể hoạt động mà chưa cần chức năng này. |
| 6 | Đánh giá và bình luận sách | M | Won't | Không ảnh hưởng đến quy trình mượn sách cốt lõi, có thể phát triển ở bản sau. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | L | Won't | Tốn công sức và không cần thiết cho chức năng mượn sách cơ bản. |
| 8 | Email nhắc sắp đến hạn trả sách | S | Should | Giúp giảm tình trạng trả sách trễ; trước mắt có thể nhắc trực tiếp tại thư viện. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách cá nhân | S | Should | Hữu ích cho độc giả nhưng chưa bắt buộc để thực hiện một lượt mượn sách. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách | L | Must | Cần cập nhật số lượng và tình trạng sách để bảo đảm dữ liệu sẵn có chính xác. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L | Won't | Có thể liên hệ thủ thư trực tiếp nên chưa cần đầu tư tính năng chat trong MVP. |
| 12 | Đăng nhập bằng Google/Facebook | M | Could | Tăng tiện lợi khi đăng nhập nhưng có thể dùng tài khoản riêng của thư viện. |

2. Tính tổng công sức nhóm Must

Các hạng mục Must gồm:

- Mục 1: 2 điểm

- Mục 2: 2 điểm

- Mục 3: 3 điểm

- Mục 10: 3 điểm

Tổng công sức Must = 2 + 2 + 3 + 3 = 10 điểm.

- Năng lực Release 1: 20 điểm.

- Mức mục tiêu 60%: \(20 \times 60\% = 12\) điểm.

- Tỷ lệ Must: \(10/20 \times 100\% = 50\%\).

Kết luận: Nhóm Must có 10 điểm, nằm dưới ngưỡng khoảng 12 điểm. Nhóm còn khoảng 2 điểm so với mục tiêu 60% để dành cho các hạng mục Should nếu tiến độ cho phép.

3. Product Backlog có thứ tự

Các mục được sắp xếp từ ưu tiên cao đến thấp. Trong mỗi nhóm, chức năng nền tảng đứng trước chức năng phụ thuộc vào nó.

| Thứ tự | Mã | Hạng mục | Công sức | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | 2 | Must |
| 2 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách | 3 | Must |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | 2 | Must |
| 4 | 3 | Mượn sách online, giới hạn số sách | 3 | Must |
| 5 | 9 | Xem lịch sử mượn sách cá nhân | 1 | Should |
| 6 | 8 | Email nhắc sắp đến hạn trả sách | 1 | Should |
| 7 | 5 | Đặt trước sách khi hết, kèm thông báo | 2 | Should |
| 8 | 4 | Gia hạn mượn sách online | 1 | Could |
| 9 | 12 | Đăng nhập bằng Google/Facebook | 2 | Could |
| 10 | 6 | Đánh giá và bình luận sách | 2 | Won't |
| 11 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | 3 | Won't |
| 12 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | 3 | Won't |

Lưu ý: Công sức theo đề bài được tính S = 1, M = 2, L = 3. Khi triển khai, Product Owner cần rà soát lại phụ thuộc thực tế giữa các hạng mục; ví dụ, đặt trước sách cần dựa trên dữ liệu tồn kho và quy trình mượn sách.

4. Tự phản biện

Có thể có ý kiến cho rằng mục 12 (đăng nhập Google/Facebook) nên thuộc Should vì giúp độc giả đăng nhập nhanh và giảm trở ngại khi sử dụng. Mục 11 (chat trực tiếp với thủ thư) cũng có thể được xếp Should nếu thư viện cần hỗ trợ trực tuyến cho nhiều độc giả. Mục 7 (gợi ý sách) có thể được xếp Could thay vì Won't vì tạo trải nghiệm cá nhân hóa, dù không thiết yếu cho MVP. Tôi vẫn chọn cách phân loại trên để ưu tiên quy trình mượn sách cốt lõi, giới hạn công sức và bảo đảm nhóm có thể phát hành trong 3 Sprint.